Épicas
“SegurIA-LPR”

Documento, desarrollo Épicas “SegurIA-LPR”.

Índice

Identificación del Proyecto	3

Detalle de Épicas	3

E01: Arquitectura Base, Plataformas y Entorno Multi-tenant	4

E02: Modelo de Datos y Base de Datos	4

E03: Pipeline de Visión Artificial (LPR)	4

E04: Hardware de Borde (Edge Computing)	5

E05: Plataforma Web Base y Vistas por Rol	5

E06: Gestión Administrativa de Recintos, Usuarios y Vehículos	5

E07: Autogestión de Propietarios y Control de Visitas	6

E08: Alertas en Tiempo Real e Historial de Accesos	6

E09: Integración del Sistema	6

E10: Pruebas en Terreno y Cierre	7

## Identificación del Proyecto

| Nombre del Proyecto | SegurIA-LPR |
| --- | --- |
| Código de Asignatura | PTY4614 – Capstone, Ingeniería en Informática, Duoc UC (Sede Plaza Vespucio) |
| Equipo de Desarrollo | Brandon Cayuela – Erick Quinchavil |
| Versión del Documento | 1.1 |

## Detalle de Épicas

Las épicas se distribuyen entre ambos integrantes para permitir el desarrollo en paralelo durante los Sprints 0 a 3: Erick avanza en el modelo de datos, el pipeline de visión artificial y el hardware de borde, mientras Brandon desarrolla la arquitectura web, la plataforma web por rol, la gestión administrativa, la autogestión de propietarios y las alertas. Los Sprints 4 y 5 concentran el trabajo conjunto de integración y pruebas.

| ID | Épica | Responsable | Sprint(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Arquitectura Base, Plataformas y Entorno Multi-tenant | Brandon Cayuela | Sprint 0 |
| E02 | Modelo de Datos y Base de Datos | Erick Quinchavil | Planificación (MER) y Sprint 0 |
| E03 | Pipeline de Visión Artificial (LPR) | Erick Quinchavil | Sprints 0 a 3 |
| E04 | Hardware de Borde (Edge Computing) | Erick Quinchavil | Sprint 3 |
| E05 | Plataforma Web Base y Vistas por Rol | Brandon Cayuela | Sprint 1 |
| E06 | Gestión Administrativa de Recintos, Usuarios y Vehículos | Brandon Cayuela | Sprint 2 |
| E07 | Autogestión de Propietarios y Control de Visitas | Brandon Cayuela | Sprint 2 |
| E08 | Alertas en Tiempo Real e Historial de Accesos | Brandon Cayuela | Sprint 3 |
| E09 | Integración del Sistema | Erick Quinchavil y Brandon Cayuela | Sprint 4 |
| E10 | Pruebas en Terreno y Cierre | Erick Quinchavil y Brandon Cayuela | Sprint 5 |

### E01: Arquitectura Base, Plataformas y Entorno Multi-tenant

Establecer la arquitectura base del servicio web y las plataformas que darán soporte al backend central, la base de datos, la plataforma web multi-tenant y el seguimiento del proyecto. Permite el aislamiento de datos por recinto y garantiza la trazabilidad mediante registros de auditoría.

Responsable: Brandon Cayuela | Sprint 0

Alcance e Inclusiones:

- Creación y configuración de las cuentas y entornos del proyecto: Render (backend y base de datos), Netlify (frontend), Cloudinary (imágenes), Jira (seguimiento) y GitHub (control de versiones).

- Estructura base del backend en Node.js con Express.js y estructura multi-tenant aislada por recinto (condominio/edificio).

- Comunicación encriptada mediante HTTPS entre la plataforma web, el backend y los usuarios.

- Sistema de trazabilidad y registro de auditoría sobre las acciones realizadas en la plataforma.

### E02: Modelo de Datos y Base de Datos

Diseñar e implementar el modelo de datos relacional (MER) que permita estructurar de manera escalable la información de usuarios, recintos, vehículos autorizados, visitas, cámaras, procesadores y eventos de acceso.

Responsable: Erick Quinchavil | Planificación (MER) y Sprint 0

Alcance e Inclusiones:

- Diseño del Modelo Entidad-Relación (MER) durante la planificación del proyecto.

- Implementación de la base de datos en PostgreSQL, alojada en Render.

- Tablas para la gestión multi-tenant (Recinto, UsuarioRecinto) y perfiles de usuario Administrador, Propietario y Guardia; el Administrador SegurIA-LPR corresponde a un usuario administrador sin recinto asociado.

- Entidades operativas: Vehiculo, Camara, Procesador, RegistroAcceso, Alerta y Auditoria.

- Índices y rutinas de consulta para soportar las operaciones del sistema.

### E03: Pipeline de Visión Artificial (LPR)

Desarrollar y ajustar progresivamente el pipeline de reconocimiento de patentes: preparación de datos, detección del vehículo, detección de la patente, lectura de caracteres y validación de formato según el estándar chileno.

Responsable: Erick Quinchavil | Sprints 0 a 3

Alcance e Inclusiones:

- Preparación del dataset público de patentes bajo licencia CC BY 4.0 y del entorno de entrenamiento (Sprint 0).

- Entrenamiento del modelo para la detección de vehículos mediante fine-tuning de YOLOv8 (Sprint 1).

- Entrenamiento del modelo para la detección de la patente dentro de la imagen del vehículo (Sprint 2).

- Lectura de caracteres mediante un motor de OCR sobre el área recortada de la patente (Sprint 3).

- Validación mediante expresiones regulares ajustadas al formato de patente chilena (Sprint 3).

### E04: Hardware de Borde (Edge Computing)

Preparar la infraestructura física de bajo costo compuesta por la cámara IP y la unidad de procesamiento Raspberry Pi 4, estableciendo la transmisión de video en la red local del recinto.

Responsable: Erick Quinchavil | Sprint 3

Alcance e Inclusiones:

- Configuración del entorno operativo en la Raspberry Pi 4 (4 GB).

- Integración con la cámara IP TP-Link Tapo C310 mediante protocolos de transmisión de video compatibles (ONVIF / RTSP).

- Captura de imágenes en la red local para su procesamiento en la Raspberry Pi.

### E05: Plataforma Web Base y Vistas por Rol

Construir la estructura base de la aplicación web, el inicio de sesión y las vistas diferenciadas para cada rol de usuario.

Responsable: Brandon Cayuela | Sprint 1

Alcance e Inclusiones:

- Estructura base del sitio web, alojado en Netlify.

- Inicio de sesión y control de acceso según el rol del usuario.

- Vistas diferenciadas para los roles Administrador (en sus niveles de plataforma y de recinto), Propietario y Guardia.

### E06: Gestión Administrativa de Recintos, Usuarios y Vehículos

Construir la lógica de negocio y las funcionalidades administrativas del sistema en sus dos niveles: la gestión de la plataforma por parte del Administrador SegurIA-LPR y la gestión de cada recinto por parte de su Administrador.

Responsable: Brandon Cayuela | Sprint 2

Alcance e Inclusiones:

- Creación de recintos y de sus administradores, y gestión de los accesos (Administrador SegurIA-LPR).

- Administración de usuarios del recinto: creación, edición y asignación de roles (Administrador de recinto).

- Gestión de vehículos autorizados por recinto (Administrador de recinto).

- Revisión, desde la vista del Administrador de recinto, de los cambios realizados por los propietarios a partir del registro de auditoría.

### E07: Autogestión de Propietarios y Control de Visitas

Proporcionar a los residentes una interfaz para registrar sus propios vehículos y habilitar el ingreso de vehículos de visita por periodos acotados, sin intermediación del Administrador ni del personal de seguridad.

Responsable: Brandon Cayuela | Sprint 2

Alcance e Inclusiones:

- Registro y gestión de los vehículos propios del Propietario.

- Registro de vehículos de visita con vigencia acotada a 24 horas, o hasta su desactivación manual.

- Registro en la auditoría de los cambios realizados por el Propietario, sin requerir aprobación del Administrador.

### E08: Alertas en Tiempo Real e Historial de Accesos

Implementar la notificación en tiempo real al Guardia ante vehículos no reconocidos o no autorizados, entregando el soporte visual y contextual para su gestión, junto con el historial de accesos del sistema.

Responsable: Brandon Cayuela | Sprint 3

Alcance e Inclusiones:

- Comunicación en tiempo real mediante Socket.io entre el backend y la interfaz del Guardia.

- Despliegue de alertas con la patente leída, la imagen capturada, la fecha/hora y el recinto.

- Registro de la gestión de cada alerta por parte del Guardia.

- Almacenamiento de las imágenes en Cloudinary, guardando en la base de datos solo su URL, con eliminación automática a los 60 días.

- Historial de accesos disponible según el rol del usuario.

### E09: Integración del Sistema

Integrar el pipeline de reconocimiento de la Raspberry Pi con el servicio web, de forma que la validación se realice contra una copia local sincronizada y el resto de la operación se tramite con el backend.

Responsable: Erick Quinchavil y Brandon Cayuela | Sprint 4

Alcance e Inclusiones:

- Integración del pipeline en la Raspberry Pi: captura, detección, lectura y validación de la patente contra la copia local (Erick).

- Envío de los resultados del reconocimiento y de las imágenes capturadas al backend (Erick).

- Sincronización de la copia local de vehículos autorizados y de visita desde el backend hacia la Raspberry Pi (Brandon).

- Recepción de los resultados e imágenes en el backend para registrar los accesos y las alertas (Brandon).

### E10: Pruebas en Terreno y Cierre

Verificar el funcionamiento del flujo completo en un entorno físico real y realizar los ajustes finales del sistema y de su documentación.

Responsable: Erick Quinchavil y Brandon Cayuela | Sprint 5

Alcance e Inclusiones:

- Pruebas en terreno con un conjunto acotado de vehículos (2 a 3) bajo consentimiento explícito.

- Calibración del modelo frente a variaciones de iluminación, ángulo y distancia de captura (Erick).

- Corrección de errores detectados en la aplicación web y documentación final del proyecto (Brandon).