Análisis del Caso
“SegurIA-LPR”

Documento, desarrollo Análisis del caso “SegurIA-LPR”.

Índice

Identificación del Proyecto	3

Definición del Problema y Necesidad	3

Problema	3

Necesidad	3

Propuesta de Solución y Aporte de Valor	3

Objetivos del Proyecto	5

Objetivo General	5

Objetivos Específicos	5

Alcance y Exclusiones	6

Dentro del Alcance (Inclusiones)	6

Fuera del Alcance (Exclusiones)	6

Restricciones, Supuestos y Riesgos	6

Restricciones	6

Supuestos	7

Riesgos	7

## Identificación del Proyecto

| Nombre del Proyecto | SegurIA-LPR |
| --- | --- |
| Código de Asignatura | PTY4614 – Capstone, Ingeniería en Informática, Duoc UC (Sede Plaza Vespucio) |
| Equipo de Desarrollo | Brandon Cayuela – Erick Quinchavil |
| Versión del Documento | 1.1 |

## Definición del Problema y Necesidad

### Problema

El control de acceso vehicular en condominios y edificios habitacionales en Chile se realiza predominantemente mediante controles remotos inalámbricos o verificación manual por parte de guardias de seguridad. Ambos métodos presentan fallas estructurales de seguridad: el acceso no se valida contra un registro objetivo de autorización, sino que depende de la posesión de un dispositivo físico o del criterio del personal. Esto genera vulnerabilidades ante pérdida, robo, préstamo no autorizado de controles o error humano en la verificación. Esta problemática afecta a residentes a nivel nacional debido al crecimiento sostenido del modelo habitacional en condominios.

### Necesidad

Existe la necesidad de un sistema de validación de acceso vehicular automatizado y objetivo, que funcione independientemente de dispositivos físicos o del criterio manual. Para ser accesible a comunidades con recursos limitados y no solo a proyectos de alto presupuesto, la solución debe implementarse sobre hardware de bajo costo.

## Propuesta de Solución y Aporte de Valor

SegurIA-LPR es una plataforma web multi-tenant de control de acceso vehicular basada en reconocimiento automático de patentes (LPR).

- Validación Automatizada: La patente capturada por una cámara IP se procesa en una Raspberry Pi y se valida automáticamente contra una copia local de los vehículos autorizados del recinto, sincronizada con el backend.

- Gestión Autónoma de Vehículos y Visitas: El residente (Propietario) registra sus propios vehículos y los vehículos de sus visitas, estos últimos con una vigencia acotada a 24 horas. Los cambios quedan registrados en la auditoría para su revisión por el Administrador de recinto.

- Hardware de Bajo Costo: Utiliza una cámara IP TP-Link Tapo C310 y una Raspberry Pi 4 como unidad de procesamiento de borde (edge), evitando cámaras LPR comerciales especializadas de alto costo.

- Alertas en Tiempo Real: Genera alertas instantáneas (vía Socket.io) para el Guardia, junto con la imagen capturada, cuando un vehículo no reconocido intenta ingresar.

- Plataforma en la Nube: El servicio web (Node.js, Express.js y PostgreSQL) se aloja en Render, el frontend en Netlify y las imágenes en Cloudinary, lo que permite operar el sistema sin infraestructura propia en el recinto.

## Objetivos del Proyecto

### Objetivo General

Desarrollar un sistema de control de acceso vehicular basado en el reconocimiento automático de patentes, utilizando hardware de bajo costo, con el fin de ser accesible para cualquier condominio o edificio y de mejorar la seguridad del ingreso vehicular.

### Objetivos Específicos

- OE01: Diseñar una arquitectura de solución que integre cámara IP, Raspberry Pi, procesamiento de visión artificial, backend en la nube, base de datos e interfaz web.

- OE02: Diseñar e implementar un modelo de datos para administrar recintos, usuarios, vehículos, visitas, registros de acceso y alertas.

- OE03: Preparar el entorno de procesamiento en Raspberry Pi 4, establecer la comunicación con la cámara Tapo C310 y mantener una copia local sincronizada de los vehículos autorizados.

- OE04: Entrenar un modelo de Machine Learning para la detección de vehículos y patentes en imágenes capturadas por cámara.

- OE05: Implementar un proceso de reconocimiento óptico de caracteres y validación de formato para la lectura de patentes.

- OE06: Desarrollar una aplicación web con vistas diferenciadas para los roles Administrador (en sus niveles de plataforma y de recinto), Propietario y Guardia.

- OE07: Implementar la gestión de vehículos autorizados y vehículos de visita con vigencia definida, notificando al Administrador de recinto los cambios realizados por los propietarios.

- OE08: Implementar un sistema de alertas en tiempo real para notificar al Guardia ante vehículos no reconocidos.

- OE09: Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas en terreno con vehículos autorizados.

## Alcance y Exclusiones

### Dentro del Alcance (Inclusiones)

- Arquitectura multi-tenant aislada por recinto (condominio/edificio).

- Rol Administrador en dos niveles: Administrador SegurIA-LPR (creación de recintos y de sus administradores, y gestión de accesos) y Administrador de recinto (gestión de usuarios y vehículos autorizados de su recinto).

- Registro de vehículos propios y de visitas por el Propietario, estas últimas con vigencia de 24 horas, con revisión de los cambios por el Administrador de recinto a partir de la auditoría.

- Pipeline LPR en la Raspberry Pi: detección del vehículo y de la patente (YOLO fine-tuned), OCR y validación de formato chileno.

- Validación contra una copia local sincronizada de los vehículos autorizados y alertas en tiempo real (Socket.io) para el Guardia, quien registra la gestión de cada alerta.

- Vistas web diferenciadas por rol (Administrador, Propietario, Guardia).

- Registro histórico de accesos (RegistroAcceso) y auditoría.

- Almacenamiento de las imágenes capturadas en Cloudinary, guardando en la base de datos solo su URL, con eliminación automática a los 60 días.

- Despliegue en entorno de pruebas: backend y base de datos en Render, y frontend en Netlify, en sus planes gratuitos.

- Seguimiento de sprints e historias de usuario en Jira, con retrospectiva al cierre de cada sprint.

- Pruebas en terreno acotadas a 2 o 3 vehículos autorizados con consentimiento explícito.

### Fuera del Alcance (Exclusiones)

- Control físico o automatización de barreras/portones de acceso (la apertura permanece a criterio/operación del Guardia).

- Uso de cámaras LPR comerciales especializadas.

- Recolección o almacenamiento masivo de patentes de terceros sin consentimiento.

- Adquisición de hardware adicional de alto costo o licencias de software pagadas.

- Contratación de planes pagados de alojamiento durante el proyecto; en una operación real, su costo es asumido por el cliente.

## Restricciones, Supuestos y Riesgos

### Restricciones

- Protección de datos: Resguardo de los datos personales y la privacidad de los usuarios y de los terceros cuyas patentes sean capturadas.

- Temporal: 18 semanas del periodo académico (Fase 1: Semanas 1-4, planificación; Fase 2: Semanas 5-15, Sprints 0 a 5; Fase 3: Semanas 16-18, presentación final).

- Económica/Hardware: Presupuesto acotado a hardware de bajo costo (cámara IP TP-Link Tapo C310 y Raspberry Pi 4 de 4GB) y a los planes gratuitos de Render, Netlify y Cloudinary.

- Tecnológica: Servicio web desarrollado en JavaScript con Node.js, Express.js y Socket.io, sobre PostgreSQL; el pipeline de reconocimiento de la Raspberry Pi es independiente del servicio web.

- Dedicación: 10 a 15 horas semanales combinadas de trabajo fuera de aula.

### Supuestos

- Dataset público bajo licencia CC BY 4.0 es representativo para el entrenamiento del modelo.

- El ajuste fino (fine-tuning) sobre YOLOv8 reduce el tiempo y costo computacional frente a un entrenamiento desde cero.

- Existe conectividad de red local entre la cámara IP y la Raspberry Pi, y conexión a Internet entre la Raspberry Pi y el backend para sincronizar la copia local y enviar los resultados.

- El modelo de datos (MER) es estable y permite el desarrollo paralelo.

- Las limitaciones de los planes gratuitos de alojamiento (suspensión por inactividad y tiempo de reactivación) son aceptables en el entorno de pruebas.

### Riesgos

- Desempeño del reconocimiento: la detección y lectura de patentes puede variar según la iluminación y el ángulo de cámara. Mitigación: calibración del modelo durante las pruebas en terreno (Sprint 5).

- Integración de sistemas: la integración del pipeline de la Raspberry Pi con el backend es la etapa de mayor riesgo técnico. Mitigación: desarrollo en paralelo desde los primeros sprints y coordinación continua durante el Sprint 4.

- Datos reales limitados: la protección de datos restringe el número de vehículos reales utilizables para las pruebas. Mitigación: entrenamiento con el dataset público y validación con 2 a 3 vehículos con consentimiento explícito.

- Planes gratuitos de alojamiento: la suspensión por inactividad retrasa la primera respuesta del sistema. Mitigación: se acepta en el entorno de pruebas; en una operación real, el cliente asume un plan pagado.