Historias de Usuario
“SegurIA-LPR”

Documento, desarrollo Historias de Usuario “SegurIA-LPR”.

Índice

Identificación del Proyecto	3

Propósito del documento	3

Resumen de Historias de Usuario	3

Detalle de Historias de Usuario por Épica	4

E01: Arquitectura Base, Plataformas y Entorno Multi-tenant	4

E02: Modelo de Datos y Base de Datos	6

E03: Pipeline de Visión Artificial (LPR)	7

E04: Hardware de Borde (Edge Computing)	8

E05: Plataforma Web Base y Vistas por Rol	9

E06: Gestión Administrativa de Recintos, Usuarios y Vehículos	10

E07: Autogestión de Propietarios y Control de Visitas	11

E08: Alertas en Tiempo Real e Historial de Accesos	12

E09: Integración del Sistema	13

E10: Pruebas en Terreno y Cierre	14

## Identificación del Proyecto

| Nombre del Proyecto | SegurIA-LPR |
| --- | --- |
| Código de Asignatura | PTY4614 – Capstone, Ingeniería en Informática, Duoc UC (Sede Plaza Vespucio) |
| Equipo de Desarrollo | Brandon Cayuela – Erick Quinchavil |
| Versión del Documento | 1.2 |

## Propósito del documento

Definir las historias de usuario del proyecto SegurIA-LPR, organizadas según sus épicas, con sus criterios de aceptación, estimación, responsable y sprint asignado, de acuerdo con la planificación definida en el documento de Definición del Proyecto APT (Fase 1). Las historias se distribuyen entre ambos integrantes para permitir el desarrollo en paralelo durante los Sprints 0 a 3, dejando los Sprints 4 y 5 para la integración y las pruebas del sistema.

## Resumen de Historias de Usuario

La estimación se expresa en puntos de historia. El seguimiento del estado de cada historia de usuario se realiza en Jira.

| HU | Historia | Épica | Responsable | Sprint | Estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Configuración de plataformas del proyecto | E01 | Brandon | Sprint 0 | 2 pts |
| HU-02 | Estructura base del backend | E01 | Brandon | Sprint 0 | 3 pts |
| HU-03 | Aislamiento de datos por recinto | E01 | Brandon | Sprint 0 | 5 pts |
| HU-04 | Comunicación cifrada mediante HTTPS | E01 | Brandon | Sprint 0 | 2 pts |
| HU-05 | Registro de auditoría | E01 | Brandon | Sprint 0 | 5 pts |
| HU-06 | Diseño del modelo de datos (MER) | E02 | Erick | Planificación | 3 pts |
| HU-07 | Implementación de la base de datos | E02 | Erick | Sprint 0 | 5 pts |
| HU-08 | Patente única por recinto | E02 | Erick | Sprint 0 | 2 pts |
| HU-09 | Consultas eficientes | E02 | Erick | Sprint 0 | 3 pts |
| HU-10 | Preparación del dataset y del entorno de entrenamiento | E03 | Erick | Sprint 0 | 3 pts |
| HU-11 | Detección de vehículos | E03 | Erick | Sprint 1 | 8 pts |
| HU-12 | Detección de patentes | E03 | Erick | Sprint 2 | 8 pts |
| HU-13 | Lectura de patentes (OCR) | E03 | Erick | Sprint 3 | 5 pts |
| HU-14 | Validación del formato de patente | E03 | Erick | Sprint 3 | 3 pts |
| HU-15 | Conexión de la cámara con la Raspberry Pi | E04 | Erick | Sprint 3 | 3 pts |
| HU-16 | Conexión de red cableada | E04 | Erick | Sprint 3 | 2 pts |
| HU-17 | Inicio de sesión | E05 | Brandon | Sprint 1 | 3 pts |
| HU-18 | Vistas diferenciadas por rol | E05 | Brandon | Sprint 1 | 5 pts |
| HU-19 | Propietario en más de un recinto | E05 | Brandon | Sprint 1 | 3 pts |
| HU-20 | Guardia en más de un recinto | E05 | Brandon | Sprint 1 | 3 pts |
| HU-21 | Creación de recintos | E06 | Brandon | Sprint 2 | 2 pts |
| HU-22 | Creación de administradores de recinto | E06 | Brandon | Sprint 2 | 2 pts |
| HU-23 | Gestión de accesos de la plataforma | E06 | Brandon | Sprint 2 | 3 pts |
| HU-24 | Gestión de usuarios del recinto | E06 | Brandon | Sprint 2 | 5 pts |
| HU-25 | Carga de vehículos autorizados | E06 | Brandon | Sprint 2 | 3 pts |
| HU-26 | Revisión de cambios de los propietarios | E06 | Brandon | Sprint 2 | 3 pts |
| HU-27 | Registro de vehículos propios | E07 | Brandon | Sprint 2 | 3 pts |
| HU-28 | Registro de visitas por 24 horas | E07 | Brandon | Sprint 2 | 3 pts |
| HU-29 | Desactivación de visitas | E07 | Brandon | Sprint 2 | 2 pts |
| HU-30 | Alertas en tiempo real | E08 | Brandon | Sprint 3 | 5 pts |
| HU-31 | Registro de la gestión de alertas | E08 | Brandon | Sprint 3 | 3 pts |
| HU-32 | Almacenamiento de imágenes | E08 | Brandon | Sprint 3 | 3 pts |
| HU-33 | Historial de accesos | E08 | Brandon | Sprint 3 | 3 pts |
| HU-34 | Pipeline completo en la Raspberry Pi | E09 | Erick | Sprint 4 | 8 pts |
| HU-35 | Envío de resultados al backend | E09 | Erick | Sprint 4 | 3 pts |
| HU-36 | Sincronización de la copia local | E09 | Brandon | Sprint 4 | 5 pts |
| HU-37 | Recepción de resultados en el backend | E09 | Brandon | Sprint 4 | 5 pts |
| HU-38 | Pruebas en terreno | E10 | Erick y Brandon | Sprint 5 | 5 pts |
| HU-39 | Calibración del modelo | E10 | Erick | Sprint 5 | 5 pts |
| HU-40 | Correcciones y documentación final | E10 | Brandon | Sprint 5 | 3 pts |
|  | Total |  |  |  | 150 pts |

## Detalle de Historias de Usuario por Épica

### E01: Arquitectura Base, Plataformas y Entorno Multi-tenant

HU-01 – Configuración de plataformas del proyecto
Como: equipo de desarrollo
Quiero: configurar las cuentas y entornos del proyecto (Render, Netlify, Cloudinary, Jira y GitHub)
Para: contar con la infraestructura necesaria desde el inicio del desarrollo

Criterios de aceptación:

- Las cuentas de Render, Netlify, Cloudinary, Jira y GitHub quedan creadas y accesibles para ambos integrantes.

- El tablero de Jira queda configurado con los sprints del proyecto y el repositorio con su estructura base.

Estimación: 2 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 0

HU-02 – Estructura base del backend
Como: equipo de desarrollo
Quiero: contar con la estructura base del backend en Node.js con Express.js desplegada en Render
Para: construir sobre ella las funcionalidades del sistema

Criterios de aceptación:

- El backend se despliega en Render y responde a solicitudes de prueba.

- El backend se conecta correctamente a la base de datos PostgreSQL.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 0

HU-03 – Aislamiento de datos por recinto
Como: Administrador de recinto
Quiero: que los datos de mi recinto estén completamente aislados de los de otros recintos
Para: asegurar que ningún otro condominio pueda ver o modificar mi información

Criterios de aceptación:

- Un usuario autenticado solo puede consultar datos (vehículos, registros, alertas) del recinto al que está vinculado.

- Ninguna consulta retorna información de otro recinto, incluso si se manipula un ID en la solicitud.

Estimación: 5 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 0

HU-04 – Comunicación cifrada mediante HTTPS
Como: equipo de desarrollo
Quiero: que toda la comunicación entre la plataforma web y el backend viaje cifrada mediante HTTPS
Para: proteger los datos de usuarios y vehículos frente a intercepción en la red

Criterios de aceptación:

- Todas las rutas del backend rechazan conexiones HTTP sin cifrar.

- El certificado HTTPS es válido y no genera advertencias de seguridad en el navegador.

Estimación: 2 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 0

HU-05 – Registro de auditoría
Como: Administrador de recinto
Quiero: que cada acción relevante realizada en el sistema quede registrada en una bitácora de auditoría
Para: poder revisar quién hizo qué y cuándo ante cualquier incidente

Criterios de aceptación:

- Cada creación, edición o eliminación de una entidad genera un registro en Auditoria con usuario, entidad afectada, acción, timestamp y detalle.

- Los registros de auditoría no pueden ser editados ni eliminados por ningún rol.

Estimación: 5 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 0

### E02: Modelo de Datos y Base de Datos

HU-06 – Diseño del modelo de datos (MER)
Como: equipo de desarrollo
Quiero: diseñar el Modelo Entidad-Relación (MER) del sistema multi-tenant
Para: contar con una estructura de datos definida que permita el desarrollo paralelo

Criterios de aceptación:

- El MER incluye las entidades Usuario, Rol, Recinto, Unidad, UsuarioRecinto, Vehiculo, Visita, Camara, Dispositivo (Procesador), Acceso, Alerta, Notificacion, Sincronizacion y Auditoria, con sus relaciones.

- El MER queda validado por ambos integrantes antes del inicio del Sprint 0.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Erick | Planificación

HU-07 – Implementación de la base de datos
Como: equipo de desarrollo
Quiero: implementar la base de datos en PostgreSQL, alojada en Render, a partir del MER
Para: disponer de la persistencia de datos que utilizará el backend

Criterios de aceptación:

- Las tablas, claves y relaciones se crean según el MER.

- La base de datos solo es accesible desde el backend, nunca desde los dispositivos de borde.

Estimación: 5 puntos | Responsable: Erick | Sprint 0

HU-08 – Patente única por recinto
Como: Administrador de recinto
Quiero: que no se pueda registrar dos veces la misma patente activa dentro de mi recinto
Para: evitar duplicados o conflictos en la lista de vehículos autorizados

Criterios de aceptación:

- El sistema rechaza el registro de una patente que ya se encuentra activa en el mismo recinto; la misma patente sí puede existir en un recinto distinto.

- Un vehículo de visita desactivado o expirado no impide volver a registrar la misma patente.

Estimación: 2 puntos | Responsable: Erick | Sprint 0

HU-09 – Consultas eficientes
Como: Administrador de recinto
Quiero: que las consultas de vehículos, accesos y alertas de mi recinto respondan con rapidez
Para: no tener demoras al gestionar la información del sistema

Criterios de aceptación:

- El modelo de datos utiliza índices sobre los campos consultados con mayor frecuencia (patente, recinto).

- Las consultas no dependen de recorrer manualmente la lista completa de registros.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Erick | Sprint 0

### E03: Pipeline de Visión Artificial (LPR)

HU-10 – Preparación del dataset y del entorno de entrenamiento
Como: equipo de desarrollo
Quiero: preparar el dataset público de patentes (CC BY 4.0) y el entorno de entrenamiento
Para: entrenar los modelos de detección del sistema

Criterios de aceptación:

- El dataset queda dividido en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.

- El entorno de entrenamiento con YOLOv8 queda operativo en el equipo de Erick.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Erick | Sprint 0

HU-11 – Detección de vehículos
Como: Procesador (actor de sistema)
Quiero: detectar el vehículo dentro de la imagen capturada por la cámara
Para: acotar la búsqueda de la patente a la zona del vehículo

Criterios de aceptación:

- El modelo YOLOv8 ajustado (fine-tuned) identifica vehículos con un bounding box sobre imágenes de prueba.

- Los resultados del entrenamiento quedan documentados.

Estimación: 8 puntos | Responsable: Erick | Sprint 1

HU-12 – Detección de patentes
Como: Procesador (actor de sistema)
Quiero: detectar automáticamente la ubicación de la patente dentro de la imagen del vehículo
Para: recortar esa zona y pasarla al motor de OCR

Criterios de aceptación:

- El modelo identifica la patente con un bounding box sobre imágenes de prueba.

- Los resultados del entrenamiento quedan documentados.

Estimación: 8 puntos | Responsable: Erick | Sprint 2

HU-13 – Lectura de patentes (OCR)
Como: Procesador (actor de sistema)
Quiero: extraer el texto de la imagen recortada de la patente
Para: obtener la cadena de caracteres a comparar contra la lista de vehículos autorizados

Criterios de aceptación:

- El OCR retorna texto legible sobre la imagen recortada bajo condiciones normales de captura.

- Se registra el texto crudo leído, incluso si no coincide con el formato esperado.

Estimación: 5 puntos | Responsable: Erick | Sprint 3

HU-14 – Validación del formato de patente
Como: Procesador (actor de sistema)
Quiero: validar que el texto extraído por el OCR corresponda al formato de patente chilena
Para: descartar lecturas erróneas antes de validarlas contra los vehículos autorizados

Criterios de aceptación:

- Una expresión regular valida el formato de patente chilena.

- Los textos que no calzan con el formato se descartan sin generar una alerta falsa.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Erick | Sprint 3

### E04: Hardware de Borde (Edge Computing)

HU-15 – Conexión de la cámara con la Raspberry Pi
Como: equipo de desarrollo
Quiero: que la Raspberry Pi reciba el stream de video de la cámara Tapo C310 mediante RTSP
Para: contar con el flujo de imágenes necesario para el pipeline de reconocimiento

Criterios de aceptación:

- La Raspberry Pi abre correctamente el stream RTSP de la cámara usando las credenciales de la cuenta local.

- La conexión se reestablece automáticamente si se corta. Cada cámara se asocia a una sola Raspberry Pi; una cámara sin equipo asignado queda pendiente de asignación y no se utiliza.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Erick | Sprint 3

HU-16 – Conexión de red cableada
Como: equipo de desarrollo
Quiero: que la cámara y la Raspberry Pi se conecten por cable Ethernet a la red del recinto
Para: asegurar una transmisión estable, sin interrupciones por interferencia WiFi

Criterios de aceptación:

- Ambos dispositivos quedan configurados con IP fija o reservada en el router.

- No se registran pérdidas de conexión durante pruebas de estabilidad prolongadas.

Estimación: 2 puntos | Responsable: Erick | Sprint 3

### E05: Plataforma Web Base y Vistas por Rol

HU-17 – Inicio de sesión
Como: usuario del sistema
Quiero: iniciar sesión con mi cuenta
Para: acceder a las funcionalidades que corresponden a mi rol

Criterios de aceptación:

- El usuario se autentica con sus credenciales y puede cerrar sesión.

- Las contraseñas se almacenan cifradas en la base de datos.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 1

HU-18 – Vistas diferenciadas por rol
Como: usuario del sistema
Quiero: ver una vista adaptada a mi rol (Administrador SegurIA-LPR, Administrador de recinto, Propietario o Guardia)
Para: acceder solo a la información y funciones que me corresponden

Criterios de aceptación:

- El usuario administrador sin recinto asociado accede a la vista de plataforma (Administrador SegurIA-LPR); el vinculado a un recinto, a la vista de Administrador de recinto.

- Los intentos de acceder a la vista de otro rol son rechazados.

Estimación: 5 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 1

HU-19 – Propietario en más de un recinto
Como: Propietario
Quiero: poder estar vinculado a más de un recinto, cada uno con su propia unidad asignada
Para: gestionar todas mis propiedades desde una sola cuenta

Criterios de aceptación:

- Un mismo usuario puede tener múltiples registros en UsuarioRecinto, cada uno con su propio recinto, rol y unidad; una misma cuenta puede ser, por ejemplo, Propietario en un recinto y Guardia en otro.

- El Propietario puede ver y administrar por separado la información de cada uno de sus recintos.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 1

HU-20 – Guardia en más de un recinto
Como: Guardia
Quiero: poder estar asignado a más de un recinto
Para: trabajar en distintos condominios sin necesitar una cuenta separada por cada uno

Criterios de aceptación:

- Un Guardia puede quedar vinculado a más de un recinto en UsuarioRecinto.

- Al iniciar sesión, el sistema le permite elegir en qué recinto y con qué rol está trabajando, y cambiarlo sin volver a iniciar sesión.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 1

### E06: Gestión Administrativa de Recintos, Usuarios y Vehículos

HU-21 – Creación de recintos
Como: Administrador SegurIA-LPR
Quiero: crear los recintos en la plataforma
Para: habilitar el sistema en nuevos condominios o edificios

Criterios de aceptación:

- El Administrador SegurIA-LPR registra el nombre, la dirección y el tipo de recinto.

- Cada recinto creado queda aislado de los demás.

Estimación: 2 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 2

HU-22 – Creación de administradores de recinto
Como: Administrador SegurIA-LPR
Quiero: crear la cuenta del administrador de cada recinto
Para: delegar la gestión diaria de cada recinto

Criterios de aceptación:

- El usuario creado queda con rol administrador y vinculado a uno o más recintos mediante UsuarioRecinto (un administrador puede tener varios recintos a cargo).

- El Administrador SegurIA-LPR no queda vinculado a ningún recinto.

Estimación: 2 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 2

HU-23 – Gestión de accesos de la plataforma
Como: Administrador SegurIA-LPR
Quiero: gestionar los accesos de los recintos de la plataforma
Para: supervisar el funcionamiento del sistema en todos los recintos

Criterios de aceptación:

- El Administrador SegurIA-LPR puede consultar los registros de acceso de cualquier recinto.

- Sus acciones quedan registradas en la auditoría.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 2

HU-24 – Gestión de usuarios del recinto
Como: Administrador de recinto
Quiero: crear, editar y asignar roles a los usuarios de mi recinto
Para: mantener actualizada la nómina de propietarios y guardias con acceso al sistema

Criterios de aceptación:

- El Administrador de recinto puede crear un usuario y asignarle uno o más roles (Propietario, Guardia o Administrador) en los recintos que administra, desde un solo formulario.

- Solo puede gestionar usuarios de su propio recinto.

Estimación: 5 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 2

HU-25 – Carga de vehículos autorizados
Como: Administrador de recinto
Quiero: registrar los vehículos autorizados de mi recinto
Para: habilitar el control de acceso automático desde el primer día de operación

Criterios de aceptación:

- El Administrador de recinto puede registrar patente, propietario y recinto desde la plataforma web.

- El sistema rechaza patentes activas duplicadas dentro del mismo recinto.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 2

HU-26 – Revisión de cambios de los propietarios
Como: Administrador de recinto
Quiero: revisar en mi vista los cambios realizados por los propietarios
Para: mantener el control de los vehículos autorizados sin tener que aprobar cada cambio

Criterios de aceptación:

- La vista del Administrador de recinto muestra, a partir de la auditoría, los cambios de los propietarios de su recinto (usuario, acción, entidad y fecha).

- Solo se muestran cambios de su propio recinto.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 2

### E07: Autogestión de Propietarios y Control de Visitas

HU-27 – Registro de vehículos propios
Como: Propietario
Quiero: registrar y editar mis propios vehículos
Para: habilitar su ingreso sin depender del Administrador

Criterios de aceptación:

- El Propietario puede registrar, editar y desactivar los vehículos vinculados a su unidad.

- Cada cambio queda registrado en la auditoría, sin requerir aprobación del Administrador.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 2

HU-28 – Registro de visitas por 24 horas
Como: Propietario
Quiero: registrar la patente de un vehículo de visita con una ventana de acceso de 24 horas
Para: autorizar el ingreso de mis visitas sin depender del Administrador

Criterios de aceptación:

- El vehículo queda habilitado automáticamente por 24 horas desde su registro.

- Pasado ese plazo, deja de ser válido sin necesidad de intervención manual. El Administrador de recinto puede autorizar visitas por un período mayor, de hasta 30 días.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 2

HU-29 – Desactivación de visitas
Como: Propietario
Quiero: poder desactivar manualmente un vehículo de visita antes de que expire
Para: revocar el acceso si la visita ya no corresponde

Criterios de aceptación:

- Al desactivar, el vehículo pasa a estado inactivo de inmediato.

- No se elimina el registro, se conserva como historial.

Estimación: 2 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 2

### E08: Alertas en Tiempo Real e Historial de Accesos

HU-30 – Alertas en tiempo real
Como: Guardia
Quiero: recibir una alerta inmediata cuando un vehículo no reconocido intenta ingresar
Para: poder decidir a tiempo si autorizo o rechazo el ingreso

Criterios de aceptación:

- La alerta llega vía Socket.io sin necesidad de recargar la página.

- Incluye la imagen capturada, la patente leída, la hora del evento y el recinto.

Estimación: 5 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 3

HU-31 – Registro de la gestión de alertas
Como: Guardia
Quiero: registrar mi decisión (autorizar o rechazar) sobre una alerta pendiente
Para: dejar constancia de cómo se resolvió cada caso excepcional

Criterios de aceptación:

- Al gestionar la alerta, esta cambia su estado a "atendida" y guarda la decisión tomada.

- Al autorizar manualmente un ingreso no reconocido, el Guardia debe ingresar un detalle que justifique la decisión.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 3

HU-32 – Almacenamiento de imágenes
Como: Administrador de recinto
Quiero: que las imágenes capturadas se almacenen de forma segura durante un plazo definido
Para: contar con respaldo de los accesos sin conservar datos más tiempo del necesario

Criterios de aceptación:

- Las imágenes se almacenan en Cloudinary con acceso restringido y la base de datos guarda solo su URL.

- Las imágenes se eliminan automáticamente transcurridos 60 días.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 3

HU-33 – Historial de accesos
Como: usuario del sistema
Quiero: consultar el historial de accesos que corresponde a mi rol
Para: revisar los ingresos registrados por el sistema

Criterios de aceptación:

- El Administrador de recinto y el Guardia ven el historial de su recinto; el Propietario, el de sus vehículos y visitas.

- El historial muestra la patente, la fecha/hora, el resultado y la gestión de la alerta, si corresponde.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 3

### E09: Integración del Sistema

HU-34 – Pipeline completo en la Raspberry Pi
Como: Procesador (actor de sistema)
Quiero: ejecutar el pipeline completo y validar la patente contra la copia local
Para: decidir si el vehículo está autorizado sin consultar la base de datos central

Criterios de aceptación:

- La Raspberry Pi ejecuta la captura, detección, lectura y validación de la patente.

- El resultado indica si la patente está autorizada o no según la copia local.

Estimación: 8 puntos | Responsable: Erick | Sprint 4

HU-35 – Envío de resultados al backend
Como: Procesador (actor de sistema)
Quiero: enviar el resultado del reconocimiento y la imagen capturada al backend
Para: que se registre el acceso y, si corresponde, se genere la alerta al Guardia

Criterios de aceptación:

- Cada resultado se envía al backend junto con su imagen y la hora de captura.

- Si se pierde la conexión, el envío se reintenta al restablecerse.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Erick | Sprint 4

HU-36 – Sincronización de la copia local
Como: Procesador (actor de sistema)
Quiero: mantener una copia local de los vehículos autorizados sincronizada con el backend
Para: validar patentes sin depender de una consulta en vivo a la base de datos

Criterios de aceptación:

- El backend envía vía Socket.io cada alta, edición, desactivación o expiración de vehículos y visitas.

- La copia local se actualiza al recibir cada cambio y persiste tras un reinicio del dispositivo.

Estimación: 5 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 4

HU-37 – Recepción de resultados en el backend
Como: equipo de desarrollo
Quiero: recibir en el backend los resultados e imágenes enviados por la Raspberry Pi
Para: registrar los accesos y las alertas del sistema

Criterios de aceptación:

- Cada resultado recibido genera un RegistroAcceso con su imagen almacenada en Cloudinary.

- Si la patente no está autorizada, se registra una Alerta asociada y se notifica al Guardia.

Estimación: 5 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 4

### E10: Pruebas en Terreno y Cierre

HU-38 – Pruebas en terreno
Como: equipo de desarrollo
Quiero: ejecutar el flujo completo (cámara → detección → OCR → validación → alerta/registro) con vehículos reales autorizados
Para: confirmar que el sistema funciona de extremo a extremo en condiciones reales

Criterios de aceptación:

- Se prueba con 2 a 3 vehículos bajo consentimiento explícito.

- Se documentan los resultados de cada prueba realizada.

Estimación: 5 puntos | Responsable: Erick y Brandon | Sprint 5

HU-39 – Calibración del modelo
Como: equipo de desarrollo
Quiero: calibrar el modelo frente a distintas condiciones de iluminación (diurna y nocturna), ángulo y distancia de captura
Para: que el sistema reconozca patentes de forma confiable en el entorno real

Criterios de aceptación:

- Se realizan pruebas en distintas condiciones de iluminación, ángulo y distancia.

- Los ajustes realizados al modelo quedan documentados.

Estimación: 5 puntos | Responsable: Erick | Sprint 5

HU-40 – Correcciones y documentación final
Como: equipo de desarrollo
Quiero: corregir los errores detectados en la aplicación web durante las pruebas y completar la documentación final
Para: entregar un sistema estable y documentado para la presentación final

Criterios de aceptación:

- Los errores detectados en las pruebas quedan corregidos y registrados en Jira.

- La documentación final del proyecto queda actualizada.

Estimación: 3 puntos | Responsable: Brandon | Sprint 5