|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Inicialmente no, contemplamos una documentación inicial que en realidad no era ni la mitad de los documentos que se solicitaron para el avance adecuado, por lo que tuvimos una serie de reuniones para progresar constantemente y realizar la correcta entrega de la documentación base del proyecto antes de entrar a la etapa de desarrollo de los Sprints. Actualmente logramos avanzar correctamente en las tareas definidas para cada Sprint, logrando Iniciar, Desarrollar y Cerrar los Sprints 0, 1 y 2. Ambos integrantes del equipo de trabajo (Erick Quinchavil y yo) contamos con trabajo demandante dentro de la semana y complicaciones personales que dificultaron una comunicación, además de al ser un proyecto profesional, demando una actitud profesional por ambos integrantes, la cual se fue puliendo mediante la planificación y desarrollo del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Principalmente organización y comunicación fueron factores importantes desde el inicio del proyecto, logramos contar con una metodología de trabajo que se centra en un progreso mediante compañerismo, situaciones en las que un integrante no puede desarrollar una tarea o gestionar un documento, el otro integrante ha podido solventar esa situación, esto ha sucedido para ambos integrantes lo que ha mejorado la comunicación y calidad del trabajo en equipo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Inicialmente no tuve el mejor desempeño esperado, creo esto derivado de la cantidad esperada de documentación inicial (al comienzo pensamos que eran cerca de 5 documentos y resultaron ser más de 15) lo que genero una confianza excesiva en lograr desarrollar los documentos en muy poco tiempo, sin embargo, en conversaciones con el equipo, se logro acordar y comprometerse con una metodología que nos serviría dentro de la planificación, documentación y desarrollo de los Sprints, la cual como mencione anteriormente, se basa en la comunicación, compañerismo y organización. Destaco mi personalidad tranquila para avanzar con el proyecto, si existen complicaciones o modificaciones dentro del desarrollo, sé que estas pueden ser aplicadas o solventadas en poco tiempo, asimismo, mi capacidad de buscar tecnologías y soluciones acopladas al proyecto, al enfocarse principalmente mis tareas en desarrollar el sitio web, me encargue de definir las tecnologías y herramientas necesarias para desarrollar con éxito el MVP del sitio web y sus constantes mejoras acercándose al producto final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Actualmente me preocupa un poco la integración de ambos trabajos (el entrenamiento del sistema que lograra detectar las patentes mediante una cámara y una raspberry preparado por Erick con el sitio web de administración general preparado por mi). Nunca hemos realizado una integración de ese nivel, mucho menos con una cámara y raspberry, pero se que lograremos desarrollarlo con éxito. Ninguna realmente, solo dudas respecto a los plazos de entrega de documentación, los cuales siempre son entregados por el docente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, las tareas se distribuyeron equitativamente según la sección de desarrollo, es decir, Erick se encargará del entrenamiento del modelo necesario para la detección y lectura de patentes del sistema, mientras que yo me encargare de la gestión del Backend y Frontend de la plataforma web. La etapa de integración, pruebas y documentación será realizada por ambos integrantes siguiendo la metodología de compañerismo acordada.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Complejo por la complejidad del mismo proyecto, al ser un proyecto mas extenso y profesional, este ha demandado mayor exigencia y tiempo para cada uno de los integrantes, sin embargo, actualmente se ha logrado un equilibrio en los tiempos de desarrollo del equipo. Para mejorar se optó por una metodología de compañerismo, la cual se basa en la organización, distribución de tareas las cuales solo cuentan con la exigencia de mantener una comunicación constante, si un integrante no puede desarrollar su tarea a tiempo, el otro puede brindar el apoyo necesario para cumplir con la tarea en el tiempo esperado y viceversa.