Documento de Retrospectiva
“SegurIA-LPR”

Documento, desarrollo de Retrospectiva “SegurIA-LPR”.

## Identificación del Proyecto

| Nombre del Proyecto | SegurIA-LPR |
| --- | --- |
| Código de Asignatura | PTY4614 – Capstone, Ingeniería en Informática, Duoc UC (Sede Plaza Vespucio) |
| Equipo de Desarrollo | Brandon Cayuela – Erick Quinchavil |
| Versión del Documento | 1.0 |

- Propósito del Documento

Esta retrospectiva revisa el trabajo realizado por el equipo durante la Fase 1 del proyecto, con el objetivo de identificar aprendizajes y ajustes que permitan mejorar la forma de trabajar antes de comenzar el desarrollo en Fase 2.

- Alcance de esta retrospectiva

Cubre todo el proceso de Fase 1: desde la definición del proyecto (Análisis del Caso, Mapa de Actores, Mapa Mental) hasta el cierre de la documentación técnica y de planificación (Modelo de Datos, Modelo 4+1, Épicas, Historias de Usuario y Product Backlog Priorizado).

- Que funcionó bien

- Detectar a tiempo inconsistencias entre documentos antes de la entrega, no después.

- El MER se sometió a revisión cruzada entre ambos integrantes y terminó más sólido que la primera versión; el mismo patrón se repitió con el modelo 4+1, con buenos resultados.

- La división de responsabilidades entre ambos integrantes funcionó bien durante todo el proceso.

- La decisión de compra de hardware (Raspberry Pi vs. NanoPi) se tomó con evidencia técnica real, no por intuición.

- Buena capacidad de adaptarse a cambios sobre la marcha: inicialmente se pensó en usar el propio computador como unidad de procesamiento, y al evaluar esa decisión en profundidad se determinó que lo correcto era usar un procesador dedicado (Raspberry Pi 4), ajustando la arquitectura a tiempo sin mayor costo.

- Que costo o se puede mejorar

- Mayor comunicación entre los integrantes del equipo.

- No se identificaron a tiempo todos los documentos exigidos por la Fase 1; fue el propio docente quien tuvo que advertir al equipo que faltaban entregables que no se habían contemplado desde el inicio.

- Reflexiones/Aprendizajes claves

- Mejorar el manejo de los plazos definidos para cada entrega.

- Comprender a fondo, desde el inicio, qué exigía realmente la Fase 1 antes de comenzar a producir los documentos. Haber tenido claridad temprana sobre la totalidad de los entregables requeridos habría permitido organizar mucho mejor el tiempo de trabajo del equipo.

- Acciones concretas para las siguientes etapas

- Revisar la pauta completa de cada fase antes de comenzar a redactar, en vez de ir descubriendo requisitos sobre la marcha.

- Definir instancias fijas de comunicación entre ambos integrantes durante Fase 2, no solo cuando surge un problema puntual.

- Incorporar Jira como herramienta de seguimiento del trabajo durante los sprints, permitiendo visualizar el avance de cada historia de usuario y registrar métricas del proyecto (velocidad del equipo, cumplimiento de estimaciones, distribución de carga entre integrantes).