Squad y Responsabilidades
“SegurIA-LPR”

Documento, desarrollo Squad y Responsabilidades “SegurIA-LPR”.

Índice

Identificación del Proyecto	3

Estructura del Equipo (Squad)	3

Matriz de Responsabilidades y Reparto de Carga Técnica	3

Responsabilidades de Brandon Israel Cayuela Herrera	4

Responsabilidades de Erick Daniel Quinchavil Flores	4

Mecanismos de Coordinación y Control	4

## Identificación del Proyecto

| Nombre del Proyecto | SegurIA-LPR |
| --- | --- |
| Código de Asignatura | PTY4614 – Capstone, Ingeniería en Informática, Duoc UC (Sede Plaza Vespucio) |
| Equipo de Desarrollo | Brandon Cayuela – Erick Quinchavil |
| Versión del Documento | 1.0 |

## Estructura del Equipo (Squad)

El proyecto se desarrolla de manera conjunta entre dos integrantes en modalidad de codirección, bajo la metodología ágil Scrum.

| Integrante | Rol Principal en el Proyecto | Enfoque de Especialización Tecnológica |
| --- | --- | --- |
| Brandon Israel Cayuela Herrera | Project Manager / Full Stack & Backend Lead | Arquitectura del Sistema Web Multi-tenant, Lógica de Backend, Canales de Comunicación en Tiempo Real (WebSockets), Autenticación y UI/UX. |
| Erick Daniel Quinchavil Flores | ML Engineer / Data & Hardware Integration Lead | Pipeline de Visión Artificial (YOLO, OCR), Integración de Hardware (Raspberry Pi 4, Cámara Tapo C310), Diseño y Administración del Modelo de Datos (MER). |

## Matriz de Responsabilidades y Reparto de Carga Técnica

A fin de permitir el avance en paralelo durante los Sprints, las responsabilidades del sistema se dividen operacionalmente según la siguiente matriz:

| Brandon Cayuela | Erick Quinchavil | Trabajo en conjunto |
| --- | --- | --- |
| Estructura base del proyecto web (Backend / Frontend) | Diseño y construcción del Modelo de Datos (MER) | Integración del pipeline de reconocimiento con el backend |
| Implementación del sistema de autenticación y vistas diferenciadas por rol (Admin, Propietario, Guardia) | Recolección del dataset público de patentes (CC BY 4.0) y configuración del entorno ML | Pruebas de validación en terreno con vehículos autorizados |
| Desarrollo de los módulos de gestión de vehículos autorizados y visitas | Entrenamiento y fine-tuning del modelo YOLO para detección de patentes | Elaboración de informes y presentaciones finales |
| Implementación de comunicación por WebSocket persistente (emisión de detecciones y sincronización de vehículos en tiempo real) | Integración del motor OCR (Tesseract/EasyOCR) y validación de formato | - |
| Documentación y apoyo en la gestión del proyecto | Integración de hardware (Cámara IP Tapo C310 via ONVIF/RTSP + Raspberry Pi 4) | - |

### Responsabilidades de Brandon Israel Cayuela Herrera

- Gestión & Arquitectura: Planificación del proyecto y diseño de la estructura multicapa multi-tenant.

- Desarrollo Backend & Lógica Web: Implementación del backend web, lógica de negocio y APIs complementarias.

- Desarrollo Frontend Web: Implementación de la plataforma web unificada con vistas diferenciadas para los roles Administrador, Propietario y Guardia.

- Sistema de Comunicación por WebSocket Persistente:

  - Configuración del canal WebSocket permanente para la recepción inmediata de las alertas y resultados de detección en la interfaz del Guardia.

  - Implementación del canal bidireccional para la transmisión de la sincronización de la lista de vehículos autorizados y de visita hacia el nodo de procesamiento en tiempo real.

- Gestión de Entidades: Módulos de autenticación, administración de usuarios, recintos, vehículos autorizados y registro de visitas de 24 horas.

### Responsabilidades de Erick Daniel Quinchavil Flores

- Diseño y Construcción de Base de Datos: Diseño conceptual, lógico y físico del Modelo Entidad-Relación (MER), asegurando el soporte para la arquitectura multi-tenant y la trazabilidad de accesos.

- Pipeline de Visión Artificial & ML: Curaduría del dataset público de patentes (CC BY 4.0), entrenamiento y ajuste fino (fine-tuning) del modelo YOLOv8.

- OCR & Validación de Formato: Implementación del motor de extracción de texto (Tesseract/EasyOCR) y algoritmos de validación contra el formato de patente chilena mediante expresiones regulares.

- Integración de Hardware de Borde (Edge) & Conectividad WebSocket:

  - Configuración del entorno de procesamiento en la Raspberry Pi 4 de 4 GB.

  - Integración del cliente WebSocket en la Raspberry Pi para sincronizar dinámicamente la lista de vehículos autorizados en tiempo real y enviar los eventos de detección al servidor.

- Conectividad de Cámara IP: Integración y transmisión de video de la cámara TP-Link Tapo C310 vía protocolo ONVIF / RTSP hacia la Raspberry Pi 4.

- Pruebas de Campo & Métricas de Desempeño: Evaluación objetiva de la tasa de acierto de detección, precisión del OCR y latencia total del pipeline en terreno con los vehículos de prueba.

## Mecanismos de Coordinación y Control

- Metodología: Scrum en Sprints de 2 semanas.

- Sincronización: Reuniones diarias (Daily Minutas) para seguimiento de avances, identificación de bloqueos y alineación entre la sincronización WebSocket, el pipeline de ML y el backend web.

- Control de Versiones: Repositorio público en GitHub con trazabilidad de commits e integraciones por integrante.